2015-08-05

Till de boende inom

Brf  Haninge

Aftongatan 8 – 68, 98, 110 – 126, 140 - 150

Brf  Haninge , Linköping

INFORMATION ang utvändiga målningsarbeten

1.	Inledning

Styrelsen i Brf  Haninge har under våren upphandlat utvändig målning

Arbetena kommer att utföras under hösten-15  och  våren -16.

Åhmans Måleri  kommer att vara målningsentreprenör för dessa arbeten.

2.	Omfattning

Alla bostadshus och anslutande förråd berörs av utvändig målning.

Här omfattas bl.a. träfasader & fasaddetaljer, takfötter, vindskivor på förråd,

utvändiga dörrar och plank från ursprungsår.

Vidare kommer stuprör, hängrännor och vindskivor av plåt tvättas

Den boendes egna konstruktioner och tak målas ej i detta projekt

I samband med dessa arbeten kommer entreprenören att nyttja liftar och ställningar

för att komma åt på husen.  Längre fram kommer entreprenören  att informera mera i

detalj om tider och praktiska frågor när vi kommer till Er lägenhet.

3.	Åtgärder för underlätta för målarens framkomlighet

För att inte hindra målaren ombeds den Ni att:

-	plocka undan trädgårdsmöbler, blommor och övriga utrustningar på  uteplatser.

-	alla klängväxter på träpaneler och spaljéer lossas och viks ned på marken

-	blomkrukor,  lösa utsmyckningar mm plockas ned från träfasad

-	hyllor och skåp längs träfasad och bodar flyttas ut ca 1,5 från väggen

-	markiser vevas in

4.	Tider

Arbetena beräknas påbörjas i mitten av  augusti -15  och avslutas i under juni -16

Preliminär start den 17 augusti

Förslag på turordning:

Etapp 1	Aftongatan 8 – 16		aug – sep -15

Etapp 2	Aftongatan 18 – 26		sep – okt -15

Etapp 3	Aftongatan 48 - 56		Enligt senare besked

Etapp 4	Aftongatan 58 - 68		”

Etapp 5	Aftongatan 98		”

Etapp 6	Aftongatan 110 - 126	”

Etapp 7	Aftongatan 140 - 150	”

5.	Övrigt

Om det skulle uppkomma frågor i samband med dessa arbeten kan Ni ta

kontakt med följande personer.

Målningsentreprenör   	Ulf Jonsson        Åhmans Måleri       070 – 316 69 87

Byggledare:	Rikard Billkärr   HSB Östergötland	013 – 24 02 16

Med vänlig hälsning

HSB Brf Haninge

Styrelsen