## Slide 1: Beslutsprocessen för ombyggnader
Från insikt om behov till beslut om ombyggnad

## Slide 2: Beslutsprocessen
Utredning
Information till medlemmarna
Förfrågningsunderlag
Offertförfrågan till ett antal entreprenörer
Offertgenomgång – information till medlemmarna
Extra föreningsstämma för beslut

## Slide 3: Utredning
Driftserfarenheter – stamstopp, stamläckage, tätskikt badrum
Teknisk livslängd uppnådd
Filmning av avloppsrör – bedömning av skick
Badrummens status
Lilla toaletten
Grovköket - golvbrunn

## Slide 4: Utredning
Badrummens status
Senast renoverade år 1990 – golvbrunnen?
Lilla toaletterna o grovköken
ursprungligt utförande 1965

## Slide 5: Relining - stambyte
Relining:
  Infordring av alla avloppsrör
Stambyte:
  Alla avloppsrör byts
  Kall- och varmvattenrör byts
  Tätskikt och ytskikt i alla våtutrymmen byts

## Slide 6: Utredning
Värmesystem:
  Läckage som inte kunnat lokaliseras
  Ledningar i golvbjälklaget i markplan
Byte till tvårörssystem – nödvändigt för framtida energibesparing
Alternativ – ersätta värmeledningar i markplanet

## Slide 7: Nästa steg
Styrelsen låter RB göra ett förfrågningsunderlag omfattande
1. konventionellt stambyte
2. med option på värmesystemet

## Slide 8: Förfrågningsunderlag
Teknisk beskrivning - projektering, görs av RB
Tillvalsmöjligheter
Evakueringsbostäder

## Slide 9: Information – extra stämma
Skriftlig information och informationsmöte
om inkomna anbud o styrelsens förslag
Stämma om att anta eller förkasta styrelsens förslag
2/3 majoritet
Hyresnämnden

## Slide 10: Preliminär tidplan
Offertförfrågan - april 2022
Anbud inkommer - juni 2022
Informationsmöte augusti - september 2022
Extra föreningsstämma – september/oktober 2022
Hyresnämnden ?

## Slide 11
FRÅGOR PÅ DETTA?

## Slide 12: Tack för idag!