

**Fortsatt Fasadrenovering Hus C - info mars 2024.**

**Våren är snart här och fasadrenoveringen kan fortsätta på gatusidan med start vid port 43 med montage av plattformar under v 13-14!**

**Arbetet med bilning, tvätt och ilagning/målning sker med start v 15 (om vädret inte påverkar..). Varje uppställ tar ca 3 veckor och fortsättning sker sedan mot port 45.**

**Viktigt !**

**Cyklar på gatusidan mellan port 43-45 behöver flyttas, om du har möjlighet att göra det i god tid innan montage av plattformar, så vore det bra. Håll sen utkik på hur plattformen flyttas inför nästa del mellan 45-47.**

**Det som görs är**

* Bortbilning av dålig betong på fasaden
* Högtryckstvätt av fasaden (grönfri mot alger används, den är miljövänlig)
* Ilagning skador samt ersätta skadade klinkerplattor
* Montering droppbleck under ”katthyllan”
* Målning ”katthylla”

**Ha följande i beaktning:**

Bortbilning av dålig betong kan uppfattas som ett störande moment. Bilningsvibrationer sprids

genom fastighetens stomme. Gäller även borrning när fasadställningen monteras/demonteras.

**Inomhus:**

**Viktigt!** Håll fönster och ventiler stängda när fasadställningen är vid er fasad, då betongdamm från bilningen kan sugas in i lägenheten och även vatten när tvätt pågår.

Ta gärna bort tillhörigheter som genom vibration kan falla ned t.ex. tavlor, lampor och saker som står på byråer/ hyllor i direkt anslutning till ytterväggarna. Har dock hittills inte hänt att något skadats.

**Utomhus:**

Nedknackad sten och betong faller rakt ned, men kan sen studsa på marken, Morneon kommer att sätta upp skydd på plattformen, för att undvika att det faller snett ner och orsakar skador.

Skyddstäckning sker också vid portar.

Högtryckstvätten kan också orsaka att stänk av smuts och löst betongdamm kan spridas med ångan. Det är inte farligt för rabatter/växter eller människor. Enligt tidigare erfarenhet har det heller inte orsakat skador på vare sig glasytor/fönster eller plåt. Fasadtvätt sker ganska snart efter att plattformen är helt färdigmonterad, så håll utkik.

Med vänliga hälsningar Morneon AB/ Joel Malmberg 08-94 00 00 alt 0735 15 35 18

 Simon Jansson 0735 15 35 19