| En bild som visar clipart  Automatiskt genererad beskrivning |
| --- |

**Avisering om takarbete hus 3**

 Ställnings resningen startar under vecka 14 Takarbetet startar under vecka 16-17 Vi beräknar att vara klara med ert hus under vecka 25-26, vi återkommer om det sker några förändringar **se föreningens hemsida för uppdateringar.**

Viktig information till er som bor i huset. Av säkerhetsskäl får ni inte vara på era balkonger under tiden takarbetet pågår. Cyklar och andra grejer som står efter fasaden måste flyttas till annan plats för att ställningsbyggarna ska kunna ta sig fram. Ni som har förråd på vinden bör täcka in era saker eftersom det kan komma damm på dessa vid rivning av befintliga taket.

Under perioder kommer vi att spärra av delar närmast huset, så vi kan ta ned rivningsmaterial. Vi kommer att ha personal som visar vart man kan gå när det är avspärrat, viktigt att man respekterar detta.

Ni som har balkonger bör tömma dessa innan ställnings resning.

Vänliga hälsningar Niemi plåt o bygg AB

Kontaktuppgifter:

Arbetsledare Björn Niemi Tel: 073-8140718 bjorn@niemiplatbygg.se

Arbetsledare Marcus Niemi Tel: 070-7905070 marcus@niemiplatbygg.se