|  |
| --- |
| Ett meddelande från:HSB brf RömossenMiddagsvägen 6146 32 TULLINGE |
| 2015-04-17 |
| OBS! ändrade datum.hissrenovering |
| Preliminärt har renoveringen av föreningens hissar planerats enligt följande:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adress** | **Renovering påbörjas** | **Renovering** **klar** |
| **Middagsvägen 20**  | 18 maj | 12 juni |
| **Middagsvägen 10**  | 3 augusti | 28 augusti |
| **Middagsvägen 8** | 9 september | 30 september |
| **Middagsvägen 6** | 5 oktober | 30 oktober |
| **Middagsvägen 4** | 4 november | 2 december |

Under renoveringen kan hissen inte nyttjas av de boende.Respektive hus kommer att aviseras med aktuellt datum och kallelse till infomöte i god tid innan hissrenoveringen påbörjas.Vänliga hälsningarFörvaltarenHSB brf Römossen |
|  |

|  |
| --- |
| HSB BRF römossen |