|  |
| --- |
| Ett meddelande från:  HSB brf Römossen  Middagsvägen 6  146 32 TULLINGE |
| 2015-04-17 |
| OBS! ändrade datum.  hissrenovering |
| Preliminärt har renoveringen av föreningens hissar planerats enligt följande:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Adress** | **Renovering påbörjas** | **Renovering**  **klar** | | **Middagsvägen 20** | 18 maj | 12 juni | | **Middagsvägen 10** | 3 augusti | 28 augusti | | **Middagsvägen 8** | 9 september | 30 september | | **Middagsvägen 6** | 5 oktober | 30 oktober | | **Middagsvägen 4** | 4 november | 2 december |   Under renoveringen kan hissen inte nyttjas av de boende.  Respektive hus kommer att aviseras med aktuellt datum och kallelse till infomöte  i god tid innan hissrenoveringen påbörjas.  Vänliga hälsningar  Förvaltaren  HSB brf Römossen |
|  |

|  |
| --- |
| HSB BRF römossen |